PERFORMANCE & CAPACITY

# 压力与稳定性测试报告

8 小时稳态负载、突发流量与故障恢复验证

报告范围：核心交易链路与依赖服务    报告版本：V1.0 · 测试样例    生成日期：2026-08-04    数据说明：模拟数据，仅用于功能、性能与容量测试

| 测试时长 | 累计请求 | 可用性 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 h 连续 | 27.4M 模拟 | 99.97% 达标 | 96 s 达标 |

# 执行摘要

8 小时稳定性测试期间累计处理 27.4M 请求，无服务中断。内存由 58% 缓慢上升至 67%，Full GC 次数可控；突发流量阶段出现短时限流，但系统在 96 秒内恢复。

结论：当前结果可作为系统测试基线；正式决策前需使用生产等价环境复测。

# 1. 测试目标与方法

本报告用于验证系统在不同业务负载下的吞吐能力、响应时延、资源消耗和恢复能力，并形成可重复的容量判断依据。

测试环境：3 个应用节点、1 个主数据库、3 节点缓存集群。

流量模型：读写比 7:3，包含登录、查询、提交与批量任务。

判定口径：P95 < 300 ms、错误率 < 0.5%、CPU 稳态 < 70%。

## 测试限制

样例报告中的业务量、资源配置与预算均为合成数据，主要用于验证 DOCX 上传、预览、检索、分页、图表渲染和容量处理能力。

# 2. 核心测试结果

图 1  长稳测试资源利用率趋势

## 测试数据明细

| 验证项 | 注入条件 | 业务影响 | 恢复时间 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续负载 | 900 TPS / 8h | 无中断 | 不适用 | 通过 |
| 流量突增 | 30 秒内 +80% | 0.6% 限流 | 96 秒 | 通过 |
| 单节点下线 | 摘除 1 个应用节点 | P95 +42 ms | 54 秒 | 通过 |
| 缓存抖动 | 命中率降至 72% | DB CPU +18% | 128 秒 | 关注 |

表 1  关键场景与容量指标（模拟数据）

# 3. 主要发现

稳态测试未发现明显吞吐衰减或线程池耗尽。

内存存在缓慢爬升，应继续执行 24 小时测试排除泄漏。

缓存命中率下降时数据库压力传导明显，需完善降级策略。

## 风险分级

| 等级 | 触发条件 | 处理时限 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 错误率 ≥ 1% 或服务不可用 | 立即 | 未触发 |
| 中 | P95 超标或余量 < 20% | 5 个工作日 | 需跟踪 |
| 低 | 指标轻微漂移 | 下个迭代 | 观察 |

# 4. 建议与行动计划

| 优先级 | 行动项 | 负责人 | 目标日期 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 复核关键压测脚本与流量模型 | 性能负责人 | T+3 天 | 脚本覆盖率 100% |
| P1 | 优化应用热点与缓存策略 | 研发团队 | T+14 天 | P95 降低 15% |
| P1 | 补充长稳与故障注入测试 | SRE 团队 | T+21 天 | 连续运行 24h |
| P2 | 建立月度容量复盘机制 | 架构组 | 每月 | 余量 ≥ 30% |

## 验收清单

☐ 使用相同数据集和压测脚本完成复测。

☐ 导出监控快照、错误样本与资源利用率明细。

☐ 确认容量阈值、告警策略和回滚路径。

☐ 由研发、测试、SRE 三方共同签署结论。

# 附录：指标定义

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| TPS | 每秒成功完成的业务事务数。 |
| P95 | 95% 请求的响应时间不超过该值。 |
| 错误率 | 失败请求数占总请求数的比例。 |
| 安全余量 | 安全容量与预测峰值需求之间的可用空间。 |

文档结束 · 本文档为自动生成的测试样例